201911/14

项目计划

第11周计划：

1. 超级注册用户登录，修改密码（陈孟瑶）
2. 服务商注册登录并存下对应id（陈孟瑶）
3. 服务商产品页面的增加删除以及修改（李肖月秀）
4. 电子商务价格升降序和综合排序显示（曹雪洁）
5. 电子商务添加购物车，用户评价，订单显示（曹雪洁）
6. 电子商务注册登录并存下对应id（曹雪洁）
7. 完成运营商的所有页面的查询显示（池碧宏）
8. 页面模糊分页查询显示以及文档修改（王一凡）

第12周计划：截至到本周五（11/22），项目完成

1. 单元测试
2. 集成测试
3. 项目部署
4. 文档修改